План работ по выполнению инсталляции DeskWork Enterprise

(SharePoint Server)

Важно!

“*” – Отмечены опциональные задачи, выполняются в случае предоставлением Заказчиком соответствующей информации, в соответствии с перечнем условий, необходимых для инсталляции DeskWork

| 1. Подготовка серверов фермы (выполняются для обоих серверов в случае использования выделенного сервера баз данных*) |  |  |  | [ ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Задача | Время завершения | Примечание | Отметка |
| 1.1. | Отключение UAC |  |  | [ ] |
| 1.2. | Отключение проверки замыкания на себя |  |  | [ ] |
| 1.3. | Конфигурирование региональных параметров |  |  | [ ] |
| 1.4. | Инсталляция/активация .Net Framework 3.5.1 |  |  | [ ] |
| 1.5. | Создание правил на брандмауэре сервера с DeskWork (Выполняется только для сервера веб-интерфейса*) |  |  | [ ] |
| 2. Развертывание сервера баз данных |  |  |  | [ ] |
| N | Задача | Время завершения | Примечание | Отметка |
| 2.1. | Инсталляция SQL Server 2008 (R2) / SQL Server 2012 |  |  | [ ] |
| 2.2. | Конфигурирование SQL Server 2008 (R2) / SQL Server 2012 |  |  | [ ] |
| 2.3. | Обновление сервера соответствующим ServicePack |  |  | [ ] |
| 2.4. | Назначение учетным записям прав на доступ к серверу баз данных |  |  | [ ] |
| 3. Развертывание Microsoft SharePoint Server 2010 |  |  |  | [ ] |
| N | Задача | Время завершения | Примечание | Отметка |
| 3.1. | Инсталляция необходимого ПО |  |  | [ ] |
| 3.2. | Инсталляция SharePoint Server 2013 |  |  | [ ] |
| 3.3. | Создание и конфигурирование фермы SharePoint Server 2013 |  |  | [ ] |
| 3.4. | Инсталляция ServicePack 1 для SharePoint Server 2013 |  |  | [ ] |
| 3.5. | Настройка приложений-служб MOSS 2013 |  |  | [ ] |
| 3.6. | Проверка работы служб SharePoint Foundation 2013 на тестовом узле |  |  | [ ] |
| 3.7. | Удаление тестового узла |  |  | [ ] |
| 4. Развертывание DeskWork |  |  |  | [ ] |
| N | Задача | Время завершения | Примечание | Отметка |
| 4.1. | Инсталляция DeskWork |  |  | [ ] |
| 4.2. | Выполнение конфигурирования DeskWork |  |  | [ ] |
| 4.3. | Проверка работы узла DeskWork |  |  | [ ] |
| 4.4. | Подготовка узла центра поиска |  |  |  |
| 5. Конфигурирование видео конференций |  |  |  | [ ] |
| N | Задача | Время завершения | Примечание | Отметка |
| 5.1. | Изменение конфигурационных файлов (при необходимости) |  |  | [ ] |
| 5.2. | Инсталляция LibreOffice |  |  | [ ] |
| 6. Конфигурирование модуля рассылок |  |  |  | [ ] |
| N | Задача | Время завершения | Примечание | Отметка |
| 6.1. | Изменение конфигурационных файлов (при необходимости) |  |  | [ ] |
| 7. Первичное наполнение DeskWork информацией * |  |  |  | [ ]* |
| N | Задача | Время завершения | Примечание | Отметка |
| 7.1.* | Изменение названия портала |  |  | [ ]* |
| 7.2.* | Изменение логотипа |  |  | [ ]* |
| 7.3.* | Импорт адресной книги и структуры организации |  |  | [ ]* |
| 7.4.* | Загрузка страниц (По одной странице "История компании", "Миссия компании", "Руководство компании") |  |  | [ ]* |
| 7.5.* | Предоставление разрешений на доступ к порталу |  |  | [ ]* |
| 8. Публикация в интернет * |  |  |  | [ ]* |
| N | Задача | Время завершения | Примечание | Отметка |
| 8.1.* | Выполнение расширения приложения |  |  | [ ]* |
| 8.2.* | Копирование файла конфигурации и ресурсных файлов в папку с расширенным приложением |  |  | [ ]* |
| 8.3.* | Установка SSL сертификата (если требуется) |  |  | [ ]* |
| 8.4.* | Проверка подключения |  |  | [ ]* |

Дата и время начала инсталляции		”      “                  201_	___ч : ___ м

Дата и время окончания инсталляции	”      “                  201_	___ч : ___ м

Проверка инсталляции Заказчиком		”      “                  201_